EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 09/2026

(Processo Administrativo n° 30172/2026)
LICITANET

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediada na AV.

BRASIL, 119, COC, BAIRRO JARDIM CELESTE, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, modo de disputa aberto, nos termo da lei n.º 14.133 de 2021 e demais legislação aplicável e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 08 de setembro de 2026

Horário: 09h00min horário de Brasília

Portal LICITANET

# DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para execução de obras remanescente para Conclusão da Unidade Básica de Saúde Tipo 1 — UBS Vila Irene., localizada a rua Santa Helena esquina com Santa Luzia, bairro Vila Irene - Município de Cáceres-MT.

  - A licitação será realizada em um único item. O regime adotado é de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

  - 1.4. O prazo de vigência do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - O prazo para execução da obra é de 300 (trezentos) dias contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

1.6. O custo estimado para essa contratação é de  R$ 1.375.500,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais), sendo R$ 583.456,44 recurso próprio e R$ 792.043,56 Emenda Parlamentar Federal nº 202523760005.

# DO CREDENCIAMENTO.

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência Pública.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

# DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor da plataforma ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

  - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

  - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

  - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

  - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item (quando for o caso);

  - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

  - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

  - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Lance superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto

    - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

# DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total;

    - Marca (quando for o caso);

    - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, , tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, , a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses;

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos, na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

# 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

6.2.	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

# 6.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

# 6.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

# 6.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

# 6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

# 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente da Contratação e os licitantes.

# 6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

# 6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

# 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

# 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Será adotado para o envio de lances na presente Concorrência Eletrônica o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observado o disposto neste Edital e na legislação aplicável.

# 6.8.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de de R$ 100,00( cem) reais.

# 6.8.2. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

# 6.11.1. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente da Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

# 6.11.2. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

# 6.12. Durante a etapa competitiva da Concorrência Eletrônica, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas as regras estabelecidas neste Edital e na legislação vigente.

# 6.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente da Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente da Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

# 6.15. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

# 6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

# 6.17. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

# 6.17.1. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

# 6.17.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

# 6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

# 6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

# 6.18.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

# 6.18.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

# 6.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

# 6.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

# 6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos ou prestados por:

# 6.18.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - Empresas brasileiras;

      - . Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

# 6.18.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

# 6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente da Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

# 6.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

# 6.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

# 6.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

# 6.20. O Agente da Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de  ATÉ 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - É facultado ao Agente da Contratação prorrogar o prazo estabelecido.

  - Após a negociação do preço, o Agente da Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

# DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Agente da Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e conforme edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP mantido pela Controladoria -Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep), e demais órgãos fiscalizadores.

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente da Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

  - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

  - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

  - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente da Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente da Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.10.1. contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.10.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração

7.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.10.6. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da realização de diligências para verificação da exequibilidade da proposta, quando cabíveis.

7.10.7. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente da Contratação, que comprove:

    - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

    - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A proposta poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

# DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Edital e seus anexos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 após a fase de lances do licitante melhor classificado.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no HABILITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

  - A verificação pelo Agente da Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema HABILITANET, em formato digital, no prazo de [ATÉ DUAS HORAS], podendo ser prorrogado por igual período a pedido do licitante, contado da solicitação do Agente da Contratação.

  - A verificação no HABILITANT ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

# 8.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

# 8.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

# 8.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

# 8.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente da Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

# 8.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente da Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.

# 8.11. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

# 8.12. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

  - Habilitação jurídica:

    - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

    - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

    - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

    - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores

    - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

    - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (quando for o caso);

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - Qualificação Econômico-Financeira.

    - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

    - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da abertura do certame, caso não apresente o seu prazo de validade.

Obs: Caso a Certidão seja Positiva de Recuperação, deverá a empresa apresentar a comprovação que seu Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação.

    - Atenção: Senhores licitantes, ao solicitar as Certidões de Falência e Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, perante o Poder Judiciário do Estado De Mato Grosso, devem ser selecionadas as opções AUTOR e RÉU, para o cumprimento do Art. 69, II da Lei nº 14.133/2021. Para os licitantes dos demais estados, caso não contenha os termos acima, deverão certificar que as certidões expedidas em suas comarcas atestam a inexistência de ações de Falência e Concordata movidas ou em desfavor da empresa solicitante. Podendo o Agente de Contratação e/ou Agente da Contratação realizar diligência a fim de verificar o atendimento da Lei Federal nº 14.133/2021, em vistas do art. 97 da Lei nº 11.101/05.

    - Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial na forma da lei( registro na junta  comercial) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

    - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)), será exigido para fins de habilitação [patrimônio líquido mínimo] de 5% do valor total de cada item.

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

    - O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

  - Qualificação Técnica

# 8.16.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das    condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

# 8.16.2. Certidão de Registro de Pessoa Física do(s) responsável(is) técnico(s) ou indicado pela licitante junto ao Conselho Profissional (CREA/CAU) competente, em plena validade.

# 8.16.3. Certidão de Registro de Pessoa Física do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante junto ao Conselho Profissional competente (CREA/CAU), em plena validade.

# 8.16.4. Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Profissional competente (CREA/CAU), em nome do responsável técnico indicado pela licitante, comprovando a execução de serviços ou obras com características semelhantes e compatíveis em complexidade tecnológica e operacional ao objeto da contratação, acompanhada do respectivo Atestado de Capacidade Técnica.

# 8.16.5. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica poderá(ão) ser fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o profissional executou, de forma satisfatória, serviços ou obras compatíveis com o objeto da contratação.

# 8.16.6. Relação da equipe técnica mínima disponibilizada para execução do objeto, contendo nome, formação profissional, número de registro no conselho competente e função a ser desempenhada na execução contratual.

# 8.16.7. Comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante, mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

# a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou
b) Contrato social; ou
c) Contrato de prestação de serviços; ou
d) Ficha de registro de empregado; ou
e) ART/RRT de cargo e função; ou
f) Declaração de contratação futura, acompanhada de anuência do profissional; ou
g) Outro meio juridicamente idôneo admitido pela legislação vigente.

# 8.16.8. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao Conselho Profissional competente (CREA/CAU), em plena validade.

# 8.16.9. Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou, de forma satisfatória, serviços ou obras compatíveis em características, complexidade tecnológica e operacional com o objeto da licitação.

# 8.16.10. Os atestados de capacidade técnica deverão comprovar a execução de serviços relativos às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, correspondentes, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estimados, compreendendo:

# a) Execução de cobertura em estrutura metálica;

# b) Execução de instalações hidrossanitárias;

# c) Execução de revestimentos;

# nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021.

# 8.16.11. Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, desde que demonstrada a compatibilidade com o objeto licitado.

# 8.16.12. Declaração de disponibilidade operacional, na qual a licitante declare que dispõe ou disporá, até o início da execução do objeto, das instalações, aparelhamento técnico, equipamentos, ferramentas, veículos e equipe operacional necessários à adequada execução dos serviços, em conformidade com as exigências do edital e especificações técnicas.

# 8.16.13. A declaração poderá conter relação dos principais equipamentos disponíveis para execução do objeto.

# 8.16.14. Declaração de conhecimento das condições locais de execução do objeto.

# 8.16.15. Será assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia ao local da obra, acompanhado por servidor designado pelo Departamento de Engenharia.

# 8.16.16. O licitante que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, atestando pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao objeto, nos termos do art. 63, §§2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021.

# 8.16.17. Declaração de comprovação do atendimento aos requisitos operacionais, informando que a licitante atenderá às normas técnicas, ambientais, de segurança do trabalho e demais exigências legais aplicáveis à execução do objeto, previstas na legislação específica pertinente.

# DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente da Contratação no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.1.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

9.1.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.1.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação

9.1.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.1.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

# DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico licitacao@caceres.gov.mt.br.

# DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no HABILITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

# 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Encerradas as fases e julgamento e habilitação, e exauridos os recursos adminitrativos, o

processo licitatório será encaminhada à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado no art. 71 da lei n.º 14.133, de 2021.

# 13. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

13.1. Será exigida garantia de execução no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato. O contratado poderá optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural;

b) Seguro-garantia – a vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo do contrato, com endosso em caso de prorrogação. A apólice permanecerá em vigor ainda que o prêmio não tenha sido pago;

c) Fiança bancária – somente aceita com renúncia expressa ao benefício de ordem (art. 828, I, do Código Civil);

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

Prazos para prestação: seguro-garantia – mínimo de 1 (um) mês após a homologação, antes da assinatura; demais modalidades – até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

# 13.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório.

# 14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

  - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

# 15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O reajuste será aplicado com periodicidade anual, somente após  decorrido 1 (um) ano da data de referência da planilha orçamentária utilizada no certame (art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021).

# 16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

    - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

    - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

    - . O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

    - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

    - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

    - O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

    - O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

    - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

    - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

    - Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

    - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

    - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

    - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

    - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - FISCALIZAÇÃO

    - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da(s) empresa(a) contratada(a) para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros, caso seja necessário;

    - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

    - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

    - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

    - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

    - O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas, prazos e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022);

    - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV);

# 18. AS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega das etapas da obra;

  - Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

  - É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

  - Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, a fiscalização da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, as etapas da obra no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

  - Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados às etapas da obra entregues;

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

    - São obrigações da Contratante:

      - Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

      - Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

      - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das etapas da obra recebidas;

      - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

      - Rejeitar, no todo ou em parte, serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

      - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

      - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

      - Proporcionar todas as condições necessárias à entrega da obra, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

      - Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por serviços de má qualidade.

# 19. DO PAGAMENTO

  - O pagamento pelos serviços executados será realizado conforme a medição da obra efetivamente executada, observando-se as etapas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de boletim de medição devidamente atestado pelo fiscal do contrato e pela equipe técnica responsável,  conforme previsto no Anexo I, para aferição da qualidade da dos serviços e o disposto neste item:

    - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

19.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

      - deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

      - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

    - Planilha de Boletim de Medição constando as etapas concluídas em sua totalidade de acordo com o previsto em cronograma físico-financeiro, acompanhado de oficio de encaminhamento de medição, relatório fotográfico, ensaios tecnológicos e diário de obras referente ao período considerado para a aferição dos serviços.

    - Não será analisado nenhum pedido de medição e pagamento que não venha acompanhado pelos documentos citados no item 19.2.1.

# 20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente da Contratação durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - Fraudar a licitação

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

19.7.2. Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida.

    - As peculiaridades do caso concreto

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

    - A multa será recolhida em percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas no Termo de Referência, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado.

    - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

    - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos Termo de Referência, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar cuja duração observará o prazo previsto no art. 156 da lei n.º 14.133/2021.

    - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.6.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

    - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produz.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

    - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

    - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causado.

# 21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos regulamentos vigentes.

# 22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

    - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@caceres.mt.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada diretamente na Secretaria de administração: Sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT – Endereço: Av. Brasil, 119, COC, Bairro Jardim Celeste – CEP 78.206-910 – Cáceres – MT, dirigida ao Agente da Contratação contendo os documentos necessários de qualificação do requerente, sendo em qualquer dos casos durante o seguinte horário: das 07:30 as 11:30h e das 13:30 as 17:30 (horário local).

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente da Contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

# 23. DA PUBLICAÇÃO

23.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

# 24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - . Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente da Contratação.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

## Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. Havendo divergência entre as especificações dos itens do código TCE/MT do termo de referência, prevalecerá o termo de referência.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço compras.gov.br nos dias úteis, no horário das 07h:30min às 11h:30min das 13h:30min às 17h:30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

## Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

      - APÊNDICE DO ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

      - APÊNDICE DO ANEXO I MAPA DE RISCO

    - ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Cáceres/MT, 29 de julho de 2026.

Claudio Henrique Donatoni

Secretário Municipal de Saúde

Anexo I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES – ESTADO DE MATO GROSSO TERMO DE REFERÊNCIA Estruturado na ordem das alíneas a–j do art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133/2021

| Nº do Termo de Referência: | TR Nº 03/ 2026 – SMS |
| --- | --- |
| Secretaria/Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Setor Requisitante: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Elaborado por: | Claudio Henrique Donatoni - Secretário Municipal de Saúde |
| Data de elaboração: | Cáceres- MT, 21/07/2026 |
| ETP de referência: | ETP – SMS – 06/05/2026 ¦ DFD – SMS – 24/04/2026 |
| Fundamento legal: | Art. 6º, XXIII, c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133/2021 |

| Alínea "a" – DEFINIÇÃO DO OBJETO, NATUREZA, QUANTITATIVOS, PRAZO E PRORROGAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 6º, XXIII, alínea 'a' – Definição do objeto, natureza, quantitativos, prazo do contrato e possibilidade de prorrogação |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Contratação de empresa especializada para execução de obras de Conclusão da Unidade Básica de Saúde - tipo 1 - UBS Vila Irene, localizada a rua Santa Helena esquina com Santa Luzia, bairro Vila Irene - Município de Cáceres – MT |  |  |  |
| Natureza: |  | Obra de engenharia – Serviço especial de engenharia (art. 6º, XXI, 'a', da Lei nº 14.133/2021) A classificação como serviço especial de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021 se dá em razão da complexidade técnica envolvida na retomada de obra anteriormente paralisada, da necessidade de avaliação e compatibilização dos serviços já executados, da verificação de patologias construtivas, da adequação às normas técnicas vigentes e da gestão de riscos técnicos, operacionais e financeiros identificados no Mapa de Riscos da contratação, circunstâncias que exigem capacidade técnica especializada e metodologia executiva específica, afastando o enquadramento como serviço comum de engenharia. |  |  |  |
| Regime de execução: |  | Empreitada por preço global (art. 6º, XIV, da Lei nº 14.133/2021) – A empreitada global foi adotada em razão da existência de projeto básico suficientemente detalhado, transferindo-se à Contratada os riscos de variações de quantitativos de até 25% (art. 125 da Lei nº 14.133/2021). |  |  |  |
| Quantidade: |  | 01 (um) contrato – objeto único e integrado |  |  |  |
| Valor estimado: |  | R$ 1.375.500,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais) sendo: R$ 583.456,44 Recurso próprio; R$ 792.043,56 Emenda Parlamentar Federal nº 202523760005 |  |  |  |
| Prazo de execução da obra: |  | 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da data fixada na Ordem de Início de Serviços |  |  |  |
| Prazo de vigência do contrato: |  | 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da assinatura do contrato (art. 105 da Lei nº 14.133/2021) |  |  |  |
| Possibilidade de prorrogação: |  | Admite-se a prorrogação dos prazos de execução e vigência contratual nas hipóteses legalmente previstas na Lei nº 14.133/2021, desde que devidamente justificadas e formalizadas no processo administrativo competente. Ressalta-se por se tratar de obra com escopo predefinido e prazo determinado. O prazo será prorrogado automaticamente em caso de impedimento ou paralisação por ato da Administração, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. |  |  |  |
| Código TCE/MT: |  | 00063550 |  |  |  |
| ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |
| Art. 18, §1º, IV – Quantitativos e interdependências ¦ Art. 6º, II, Decreto nº 522/2023 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | ÁREA DE INTERVENÇÃO (m2) | SERVIÇOS | COD. TCE/MT |
| 1 | Conclusão da Unidade Básica de Saúde - tipo 1 - UBS Vila Irene |  | 832,38 | Obra civil; Urbanização; Paisagismo | 00063550 |
| ÁREA TOTAL: |  |  | 832,38 |  |  |

Alínea "b" – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Art. 6º, XXIII, alínea 'b' – Referência ao ETP ou extrato das partes não sigilosas

A presente contratação fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar – ETP elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em 06 de maio de 2026, que demonstrou a viabilidade técnica, econômica e social da obra, e no Documento de Formalização de Demanda – DFD de mesma data. Os elementos essenciais da fundamentação, extraídos do ETP, são os seguintes: • NECESSIDADE: A conclusão das obras de construção do objeto, visto que essas foram iniciadas e abandonadas pela antiga contratada. A agilidade na contratação de nova empresa para conclusão evitará perdas e/ou prejuízos com as etapas já concluídas do objeto. • ALINHAMENTO AO PCA: A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual 2026, com grau de prioridade ALTA. • SOLUÇÃO ADOTADA: Contratação de empresa especializada para execução simultânea de serviços de construção civil, em regime de empreitada por preço global, por se tratar da alternativa mais eficiente, econômica e segura para a Administração Pública, garantindo maior controle na execução contratual, otimização dos recursos públicos e redução de riscos durante a execução da obra. • MERCADO: Levantamento confirma a existência de mercado fornecedor competitivo para o objeto, com referência em contratações similares catalogadas no TCE/MT (código 00063550).

Alínea "c" – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Art. 6º, XXIII, alínea 'c' – Ciclo de vida do objeto

A solução contratada abrange a execução das seguintes etapas, considerado o ciclo de vida da obra: - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA: etapa que prevê serviços técnicos de engenheiro civil e mestre de obras para acompanhamento da execução do objeto. - SERVIÇOS INICIAIS: Etapa aonde estão previstas as ligações provisórias de água e energia e instalação de canteiro de obras. - ESTRUTURA: Considerando que a edificação já possui grande parte da sua estrutura construída, essa etapa atende a pequenas peças ainda não construídas, como laje. - IMPERMEABILIZAÇÃO: Etapa que prevê a impermeabilização das peças estruturais a serem construídas. - ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVIÓRIAS: No estágio atual da obra, existem alguns trechos de alvenaria interna (shafts) e divisórias em granito a serem instaladas. - ESQUADRIAS: Etapa que contempla a instalação de todas as janelas e portas, peitoris de granito e fechaduras. Atualmente não foi executado nenhum serviço dessa etapa - COBERTURA: Foi previsto a utilização de estrutura metálica com pintura anticorrosiva e telhamento em telha termoacústica 30mm, etapa essa não iniciada pela empresa anterior. - REVESTIMENTOS: etapa que abrange os acabamentos de parede e teto, como chapisco, reboco e revestimentos cerâmicos. Etapa iniciada, existem trechos de paredes já chapiscados e rebocados. - PISOS: Foi contemplado nessa etapa a regularização, contrapiso e revestimento do piso de toda edificação bem como calçamentos e estacionamento externo. - FORRO: Etapa que traz como solução para o revestimento de teto a utilização de forro de gesso. - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Foram previstos nessa etapa a utilização dos sistemas de água fria, esgoto sanitário, unidade individual de tratamento de esgoto (Tanque, filtro e sumidouro), drenos de ares condicionados, drenagem pluvial e louças e metais. Tais serviços não foram iniciados pela empresa anterior. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Etapa que prevê todos os serviços necessários para a instalação de baixa tensão da edificação, desde a entrada de energia até o ponto de consumo final. - LÓGICA: Foram previstos os serviços de cabeamento e equipamentos para realizar a distribuição de internet via cabo em diversos ambientes da edificação. Também foi previsto a instalação de cabeamento telefônico. Todas essas instalações serão através de eletrocalhas, também previstas. - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: Os serviços previstos na planilha orçamentária são os necessários para o enquadramento da edificação segundo as normativas do Corpo de Bombeiros MT. A edificação se enquadra como Processo Simplificado, esse enquadramento exige apenas a instalação de dispositivos de Sinalização de Emergência, Iluminação de Emergência, Saída de Emergência e Extintores. - PINTURA: Etapa que possui os serviços de emassamento e pintura de pisos, paredes e teto. - URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS: Prevê os serviços de paisagismo. - ACESSIBILIDADE: Etapa que atende aos dispositivos da NBR 9050, nela estão previstas barras de segurança, piso podo tátil e bancos articuláveis para banheiros PCDs. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Etapa que prevê os serviços de limpeza pós obra, dispositivos como bancadas e placa de inauguração. As etapas acima tratam da edificação principal e seu entorno. As etapas que serão apresentadas a seguir tratam dos Abrigos de resíduos. Os serviços para construção do abrigo não foram iniciados pela empresa anterior. - MOVIMENTO DE TERRA: trata das escavações necessárias para a execução das fundações do abrigo. - FUNDAÇÕES: Abrange os serviços de sapata e viga baldrame do abrigo. - ESTRUTURA: prevê os serviços necessários para construção dos pilares, vigas e laje do abrigo - IMPERMEABILIZAÇÃO: serviços de impermeabilização da viga baldrame e lajes - ABRIGO COM ALVENARIA DE EMBASAMENTO: serviços necessários para a construção completa do abrigo de compressores - ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS: Alvenaria necessária para os fechamentos do abrigo de resíduos. - ESQUADRIAS: Portas, fechaduras e telas para os abrigos de resíduos e do compressor. - REVESTIMENTOS: Etapa que trata dos serviços de chapisco, reboco e revestimentos de parede dos abrigos. - PISOS: Etapa que prevê a regularização, contrapiso e revestimento dos abrigos. - PINTURA: trata-se da etapa que contempla os serviços de pintura de paredes e teto dos abrigos de resíduos e do compressor. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Abrange os serviços de limpeza pós obra dos abrigos. As etapas apresentadas abaixo serão referentes ao muro. Apesar da existência de muro no entorno do terreno, esse apresenta diversas patologias, por isso o projetista previu a demolição e construção de um novo muro em todo o entorno do terreno de implantação. - MOVIMENTO DE TERRA: todos os serviços de escavação e reaterro das fundações do muro estão previstas nessa etapa. - FUNDAÇÃO: a concepção do muro em projeto traz como fundação a alvenaria de embasamento em bloco estrutural de concreto. - ESTRUTURA: assim como a fundação, o muro será com alvenaria estrutural com blocos de concreto, então nessa etapa foi prevista a alvenaria completa do muro. - IMPERMEABILIZAÇÃO: prevê a impermeabilização da fundação do muro. - ESQUADRIAS: Etapa que contém os serviços de fornecimento e instalação dos portões, grades e portas que estarão inseridos no muro. - REVESTIMENTOS: Os serviços de chapisco e reboco do muro estão previstos nessa etapa - PINTURA: Prevê a pintura do muro e dos portões. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Diz respeito a pingadeira a ser instalada em toda a extensão do muro.

Alínea "d" – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Art. 6º, XXIII, alínea 'd' – Requisitos de habilitação, garantia, vistoria e sustentabilidade

A contratação observará os seguintes requisitos:

| d.1 – Habilitação Técnica |  |
| --- | --- |
| Registro/Inscrição: | Registro ou inscrição no CREA/MT, em plena validade (art. 67, V, da Lei nº 14.133/2021). |
| Responsável Técnico (RT): | Profissional detentor de Atestado de Capacidade Técnica, por execução de obras civis, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (art. 67, I e II). |
| Capacidade Operacional: | Certidão(ões) ou atestado(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de obra civis em quantidade mínima correspondente a 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevância, conforme art. 67, §§1º e 2º. |
| Parcelas de maior relevância: | Cobertura em estrutura metálica; Instalações Hidrossanitárias; Revestimentos |
| Vistoria: | Facultativa. Será assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia ao local da obra, acompanhado por servidor Departamento de Engenharia, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, mediante agendamento. O licitante que optar por não visitar o local deverá apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, atestando conhecimento pleno das condições do objeto (art. 63, §§2º e 3º da Lei nº 14.133/2021). |

| d.2 – Habilitação Econômico-Financeira (art. 69 da Lei nº 14.133/2021) |  |
| --- | --- |
| Índices de liquidez: | Liquidez Geral (LG) > 1,0 ¦ Solvência Geral (SG) > 1,0 ¦ Liquidez Corrente (LC) > 1,0, calculados com base no balanço patrimonial dos 2 últimos exercícios sociais. |
| Capital ou patrimônio mínimo: | Caso qualquer índice resulte ≤ 1,0, exige-se capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% do valor estimado da contratação (R$ 68.400,94). |
| Certidão negativa de falência: | Expedida pelo distribuidor da sede do licitante. |

d.3 – Garantia da Contratação (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

Será exigida garantia de execução no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato. O contratado poderá optar por uma das seguintes modalidades: a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural; b) Seguro-garantia – a vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo do contrato, com endosso em caso de prorrogação. A apólice permanecerá em vigor ainda que o prêmio não tenha sido pago; c) Fiança bancária – somente aceita com renúncia expressa ao benefício de ordem (art. 828, I, do Código Civil); d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. Prazos para prestação: seguro-garantia – mínimo de 1 (um) mês após a homologação, antes da assinatura; demais modalidades – até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. A definição do percentual observa os riscos identificados no Mapa de Riscos da contratação, especialmente: RT01 (Deterioração de elementos já executados devido à paralisação da obra), RT03 (Patologias construtivas (fissuras, infiltrações, corrosão de armaduras), RO01 (Falhas no planejamento e cronograma físico-financeiro),RF01 (Aumento de preços de insumos (inflação da construção civil)), RF02 (Inadimplência ou incapacidade financeira da empresa contratada), RJ02 (Descumprimento contratual pela empresa (inexecução parcial ou total)), RS01 (Atraso da obra impactando a entrega da unidade de saúde). Além disso, a contratação envolve serviços de engenharia executados sobre estrutura parcialmente concluída que eleva os riscos de inadimplemento contratual.

d.4 – Sustentabilidade (art. 18, §1º, XII, da Lei nº 14.133/2021)

A Contratada deverá cumprir os seguintes requisitos de sustentabilidade: • Elaborar e executar Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção e Demolição (PGRCC), com destinação a área licenciada, conforme Resolução CONAMA nº 307/2002. • Garantir a destinação adequada de resíduos de obras. Deverá ser descrito no PGRCC as formas e locais de descarte, bem como a apresentação das devidas licenças ambientais dos locais que receberão esses materiais. • Realizar sinalização de obra e desvio de tráfego, preservando o acesso de pedestres e veículos durante a execução. • Não realizar supressão de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente.

Alínea "e" – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Art. 6º, XXIII, alínea 'e' – Como o contrato produzirá resultados do início ao encerramento

O contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, conforme disposto no art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021. Tal regime é recomendado quando os quantitativos dos serviços podem ser previamente definidos com adequado grau de precisão. No presente caso, a Administração dispõe de Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias e Memorial Descritivo devidamente detalhados, os quais possibilitam a adequada mensuração dos serviços a serem executados, conferindo segurança técnica para a adoção do referido regime. A escolha pela empreitada por preço global visa assegurar maior previsibilidade financeira, melhor controle da execução contratual, otimização dos recursos públicos e mitigação de riscos relacionados a alterações quantitativas durante a execução da obra, observando-se as seguintes condições:

| e.1 – Início da Execução |  |
| --- | --- |
| Ordem de Início de Serviços (OIS): | A Administração expedirá a OIS em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato. |
| Início efetivo das obras: | Em até 20 (vinte) dias da data da OIS. |
| Local de execução: | Rua Santa Helena esquina com Santa Luzia, bairro Vila Irene |
| Horário permitido de execução: | 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00, em dias úteis, salvo autorização expressa da fiscalização. |

e.2 – Durante a Execução

• A execução observará rigorosamente o Cronograma Físico-Financeiro apresentado na proposta e aprovado pela Administração. • A Contratada manterá Diário de Obra em todos os dias de serviço, com registro das atividades, efetivo de pessoal, equipamentos e ocorrências relevantes. • Os materiais empregados deverão ter procedência comprovada e estar em conformidade com as especificações técnicas do Projeto Básico e normas ABNT aplicáveis. • A Contratada deverá manter preposto aceito pela fiscalização no local da obra durante toda a execução (art. 118 da Lei nº 14.133/2021). • As comunicações entre Administração e Contratada serão realizadas por escrito, admitindo-se e-mail para atos que não exijam forma especial. • Em caso de impedimento ou paralisação por ordem da Administração, o cronograma será prorrogado pelo tempo correspondente, mediante apostila ou aditivo (art. 115, §5º, da Lei nº 14.133/2021). • Variações de quantitativos de até 2% (dois por cento) do valor global, inerentes à empreitada por preço certo, não ensejarão aditivo contratual (TCU, Acórdão nº 1.977/2013 – Plenário).

e.3 – Encerramento do Contrato

• Concluídas todas as etapas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada solicitará o Recebimento Provisório, mediante apresentação da documentação de medição final. • Após o Recebimento Definitivo, a Contratada entregará os seguintes documentos de encerramento: CND/CNDs atualizadas; ART de execução; 'As Built'; Manual de Manutenção; documentação ambiental; e relatório de disposição de RCD. • O encerramento do contrato será formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo, com início da contagem do prazo de garantia de 5 (cinco) anos.

Alínea "f" – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Art. 6º, XXIII, alínea 'f' – Acompanhamento e fiscalização (arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021)

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por agentes formalmente designados pela autoridade competente, nos seguintes papéis:

| f.1 – FISCAL TÉCNICO |  |
| --- | --- |
| Atribuições: | Acompanhar a execução técnica da obra; registrar ocorrências no Diário de Obra e no histórico de gerenciamento do contrato; emitir notificações para correção; aprovar ou rejeitar materiais e serviços; atestar medições; informar ao Gestor situações que ultrapassem sua competência (art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246/2022, art. 22). |
| Ensaios e testes: | Exigir e acompanhar ensaios tecnológicos quando necessários. Considerando que a obra se encontra com todas as fundações executadas, os ensaios de SPT e Concreto já não são necessários. |
| f.2 – FISCAL ADMINISTRATIVO |  |
| Atribuições: | Verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada; acompanhar empenho, garantia, prazos e pagamentos; formalizar apostilamentos e termos aditivos; reportar irregularidades ao Gestor (Decreto nº 11.246/2022, art. 23). |
| f.3 – GESTOR DO CONTRATO |  |
| Atribuições: | Coordenar a fiscalização; manter o processo de acompanhamento atualizado; emitir o documento comprobatório de avaliação de desempenho; aprovar o relatório final de consecução dos objetivos; formalizar o processo de responsabilização quando necessário (Decreto nº 11.246/2022, art. 21). |

Alínea "g" – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Art. 6º, XXIII, alínea 'g' – Medição, liquidação e pagamento

g.1 – Medição

As medições serão realizadas mensalmente, conforme o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, observando as seguintes regras: • A Contratada apresentará a Planilha de Medição ao Fiscal Técnico, acompanhada obrigatoriamente de: (i) Diário de Obra do período; (ii) Ofício de solicitação de medição; (iii) Cronograma contratado vs. executado atualizado; (iv) Planilha de memória de cálculo dos serviços medidos; e (v) Resultados dos ensaios tecnológicos, quando necessários, dos serviços medidos. • Nenhum pedido de medição será analisado sem a documentação completa. • O Fiscal Técnico terá prazo de 10 (dez) dias úteis para atestar ou contestar a medição apresentada. • A etapa será considerada concluída quando 100% dos serviços previstos no Cronograma para aquele período estiverem executados e aceitos pela fiscalização. • O Fiscal não atestará a última medição enquanto houver pendências técnicas ou documentais, inclusive 'As Built' e documentação ambiental, quando necessário.

| g.2 – Recebimento Provisório e Definitivo (art. 140 da Lei nº 14.133/2021) |  |
| --- | --- |
| Recebimento Provisório: | Em até 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação de cobrança, pelos Fiscais Técnico e Administrativo, mediante Termo Detalhado verificando o cumprimento das exigências técnicas e administrativas (art. 140, I, 'a'). |
| Recebimento Definitivo: | Em até 90 (noventa) dias do Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada, mediante Termo Detalhado de aceitação final, com análise de qualidade e emissão do comprobatório de desempenho (art. 140, I, 'b'). |
| Responsabilidade pós-recebimento: | O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança da obra, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos (art. 140, §6º). |

g.3 – Liquidação e Pagamento

• O prazo para liquidação é de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal, prorrogáveis por igual período. • A Nota Fiscal somente será atestada após o aceite da medição pelo Fiscal Técnico e verificação das condições de habilitação pela SMS. • Eventuais erros na Nota Fiscal ou irregularidades que impeçam a liquidação suspenderão o prazo até a regularização, sem ônus para a Administração. • Os pagamentos observarão a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021. • Em caso de controvérsia sobre a execução, a parcela incontroversa será paga no prazo regular, conforme art. 143. • Sobre o valor da fatura poderão incidir retenções tributárias previstas em lei (ISSQN, INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), conforme legislação aplicável.

| Alínea "h" – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  |
| --- | --- |
| Art. 6º, XXIII, alínea 'h' – Modalidade, critério de julgamento, modo de disputa e habilitação |  |
| Modalidade de licitação: | CONCORRÊNCIA (art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021), por se tratar de obra de engenharia de serviço especial de engenharia. |
| Critério de julgamento: | MENOR PREÇO GLOBAL (art. 33, I, c/c art. 6º, XXIX). |
| Modo de disputa: | ABERTO (art. 56, I) – lances públicos e sucessivos, decrescentes. |
| Forma: | Eletrônica, preferencialmente (art. 17, §2º). |
| Prazo mínimo p/ propostas: | 25 (vinte e cinco) dias úteis (art. 55, II, 'b' – serviços especiais/obras comuns c/ menor preço). |
| Formação de consórcio: | VEDADA. O objeto possui complexidade técnica moderada, com serviços amplamente executados por empresas de construção civil individual, não havendo necessidade de associação entre empresas. |
| Subcontratação: | VEDADA. O objeto é executável por empresa única, sendo indesejável a fragmentação de responsabilidades. |
| Critério de desempate: | Na ordem: (i) disputa final de lances; (ii) desempenho contratual anterior; (iii) empresa com programa de integridade; (iv) empresa no território do Estado de MT; (v) empresa brasileira (art. 60). |

h.1 – Qualificação Técnica (art. 67 da Lei nº 14.133/2021)

Para fins de comprovação da qualificação técnica, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, deverão ser apresentados os seguintes documentos: - Qualificação Técnico-Profissional - Certidão de Registro de Pessoa Física do(s) responsável(is) técnico(s) ou indicado pela licitante junto ao Conselho Profissional (CREA/CAU) competente, em plena validade. - Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Profissional (CREA/CAU) competente, em nome do responsável técnico indicado pela licitante, comprovando a execução de serviços ou obras com características semelhantes, compatíveis em complexidade tecnológica e operacional ao objeto da contratação; acompanhada de seu respectivo Atestado de Capacidade Técnica. - O atestado de capacidade técnica pode ser fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o profissional executou, de forma satisfatória, serviços ou obras compatíveis com o objeto da contratação. - Relação da equipe técnica mínima disponibilizada para execução do objeto, contendo nome, formação profissional, número de registro no conselho competente e função a ser desempenhada na execução contratual. - Comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante, mediante apresentação de: - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou - Contrato social; ou - Contrato de prestação de serviços; ou - Ficha de registro de empregado; ou - ART/RRT de cargo e função; ou - Declaração de contratação futura, acompanhada de anuência do profissional; ou - outro meio juridicamente idôneo admitido pela legislação vigente. Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional, poderão ser exigidos os seguintes requisitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021: - Qualificação Técnico-Operacional - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao Conselho Profissional (CREA/CAU) competente, em plena validade. - Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou, de forma satisfatória, serviços ou obras compatíveis em características, complexidade tecnológica e operacional.’ - Os atestados deverão demonstrar experiência relativa às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, exigindo quantitativos de 50% dos quantitativos estimados, nos termos do art. 67, §§1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021.” - Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, desde que demonstrada a compatibilidade com o objeto licitado. - Declaração de disponibilidade operacional na qual a empresa declara que dispõe ou disporá, até a execução do objeto, das instalações, aparelhamento técnico, equipamentos, ferramentas, veículos e equipe operacional necessários à adequada execução dos serviços, em conformidade com as exigências do edital e especificações técnicas, podendo conter a Relação de Equipamentos listando a relação dos principais equipamentos disponíveis para a execução do objeto - Declaração de conhecimento das condições locais de execução do objeto - Será assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia ao local da obra, acompanhado por servidor do Departamento de Engenharia. - O licitante que optar por não visitar o local deverá apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, atestando conhecimento pleno das condições do objeto (art. 63, §§2º e 3º da Lei nº 14.133/2021). - Declaração de Comprovação do atendimento de requisitos operacionais de que a licitante atenderá às normas técnicas, ambientais, de segurança do trabalho e demais exigências legais aplicáveis à execução do objeto. previstos em legislação específica aplicável ao objeto

h.2 – Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista (art. 68 da Lei nº 14.133/2021)

Serão exigidas as regularidades perante: Receita Federal (CNPJ, CND Federal); FGTS (CRF); Justiça do Trabalho (CNDT); Fazenda Estadual e Municipal do domicílio do licitante; e comprovação do cumprimento do art. 7º, XXXIII, da CF (proibição de trabalho infantil).

| Alínea "i" – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Art. 6º, XXIII, alínea 'i' – Preços unitários referenciais, memórias de cálculo e parâmetros |  |
| Valor estimado total: | R$ 1.368.018,81 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil dezoito reais e oitenta e um centavos, sendo R$ 575.975,25 recurso próprio e R$ 792.043,56 Emenda Parlamentar Federal nº 202523760005 |
| Fonte de referência: | Tabela de referência TCE/MT – código 00063550 |
| Sistema oficial (obras): | SINAPI (03/2026) – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, conforme art. 23, §2º, I, da Lei nº 14.133/2021. |
| Caráter do orçamento: | O orçamento detalhado (planilha analítica, memórias de cálculo e composições de custos) integra o Projeto Básico e é parte integrante e inseparável do processo licitatório. |
| Reajuste: | INCC – Índice Nacional de Custos da Construção, após decorrido 1 (um) ano da data de referência da planilha orçamentária utilizada no certame (art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021). |

i.1 – Exigências da Proposta (Cronograma e Planilhas)

As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos, sob pena de desclassificação: • Cronograma Físico-Financeiro compatível com o prazo de 300 dias, com etapas, valores por etapa, distribuição mensal, percentuais parciais e acumulados. • Planilha Orçamentária Analítica completa, com preços unitários expressos em algarismo e preço global por extenso. • Planilha de composições de custos, inclusive das tabelas SINAPI (03/2026); preços unitários de itens não tabelados com composição própria. • Planilha resumo • BDI detalhado, que deve estar de acordo com o Acórdão TCU 2622/2013 que determina para obras comuns dos percentuais 19,91% (mínimo) e 24,24% (máximo), devendo ser observado a utilização do percentual de CPRB de acordo com a desoneração ou não dos serviços utilizados. • Quadro de Leis Sociais (encargos). OBS.: Os quantitativos deverão estar em conformidade com a Planilha do Projeto Básico; não se aceita alteração de quantitativos. Os arquivos serão disponibilizados em formato eletrônico (planilha).

| Alínea "j" – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| --- | --- |
| Art. 6º, XXIII, alínea 'j' – Compatibilidade com o orçamento aprovado para o exercício |  |
| Exercício financeiro: | 2026 |
| Valor estimado: | R$ 1.375.500,00 sendo: R$ 583.456,44 recurso próprio; R$ 792.043,56 recurso federal. |
| Fonte de recursos: | Recursos próprios e federal. |
| Classificação orçamentária: | Órgão/Unidade: 02.05.02 Funcional-Programática: 10 301 1003 1006 0000 Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00 Fonte de Recurso: 1.601/1.500 |

| SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021) |  |
| --- | --- |
| Advertência (art. 156, I): | Aplicada nas hipóteses de inexecução parcial leve, quando não se justificar penalidade mais grave. |
| Multa (art. 156, II): | De 0,5% a 30% do valor do contrato, conforme a infração, aplicável cumulativamente com as demais. |
| Impedimento de licitar (art. 156, III): | Até 3 (três) anos, para infrações dos incisos II ao VII do art. 155. |
| Inidoneidade (art. 156, IV): | De 3 a 6 anos, para infrações graves (incisos VIII ao XII do art. 155 e outras que justifiquem penalidade mais grave). |
| Defesa prévia: | 15 (quinze) dias úteis da intimação, para multa; instauração de processo com comissão de 2 ou mais servidores, para impedimento e inidoneidade (art. 158). |
| Aplicação cumulativa: | Advertência, impedimento e inidoneidade podem ser acumulados com multa. |

BASE LEGAL: Este Termo de Referência foi elaborado na ordem das alíneas 'a' a 'j' do art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133/2021, contendo todos os elementos obrigatórios. A presente estrutura substitui e supera o formato original baseado em numeração sequencial sem correspondência direta com a lei.

| Elaborado por: | Claudio Henrique Donatoni |
| --- | --- |
| Cargo/Função: | Secretário Municipal de Saúde - SMS |
| Data: | Cáceres – MT, 24 de julho de 2026. |

________________________________________ Claudio Henrique Donatoni Secretário Municipal de Saúde - SMS

Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES – ESTADO DE MATO GROSSO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP Art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021 ¦ Decreto Municipal nº 522/2023

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | ELABORADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/04/2026 | 1.0 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP | Claudio Henrique Donatoni - SMS |
| 24/07/2026 | 2.0 | Revisão conforme Parecer 228/2026-PGM/ | Claudio Henrique Donatoni - SMS |

| IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO |  |
| --- | --- |
| Órgão/Entidade: | Prefeitura Municipal de Cáceres – MT |
| Secretaria/Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Elaborado por: | Claudio Henrique Donatoni - Secretário Municipal de Saúde |
| Data de elaboração: | 24/07/2026 |
| Fundamento legal: | Art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021 c/ Decreto Municipal nº 522/2023 |
| DFD de origem: | DFD – SMS – 06/07/2026 |

| I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Art. 18, §1º, I – Necessidade sob a perspectiva do interesse público ¦ Art. 6º, I, Decreto nº 522/2023 |  |
| A Administração necessita assegurar a continuidade de uma obra pública essencial, evitando a deterioração dos serviços já executados e a perda de recursos investidos, em observância ao princípio da eficiência e da economicidade. Há também a necessidade de resguardar o erário, garantindo a adequada aplicação dos recursos provenientes da emenda parlamentar nº 202523760005, vinculados à finalidade específica da obra. Do ponto de vista social, evidencia-se a necessidade de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, suprindo a carência de unidades na região, especialmente considerando a inexistência de atendimento no raio aproximado de 3 km, o que impacta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. Além disso, é necessária a melhoria da capacidade de atendimento da rede pública, com foco na atenção básica, permitindo maior resolutividade, redução da sobrecarga de outras unidades e promoção de atendimento mais ágil e eficiente. Por fim, destaca-se a necessidade de retomada célere da obra, garantindo a entrega de uma infraestrutura adequada à prestação de serviços públicos essenciais, em consonância com o interesse coletivo e os objetivos da administração pública previstos na Lei nº 14.133/2021. |  |
| II – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA |  |
| Art. 18, §1º, II – Alinhamento com o Plano de Contratações Anual ¦ Art. 6º, X, Decreto nº 522/2023 |  |
| Previsão no PCA: | Sim – obra prevista no Plano de Contratações Anual do exercício 2026. |
| Grau de prioridade: | ALTA – conforme DFD de origem (SMS, 24/04/2026) |
| Data prevista p/ conclusão da contratação: | 24/08/2026 |
| Alinhamento estratégico: | Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela Portaria nº 2.436/2017 ¦ |
| Fundamento orçamentário: | Recursos próprios e Emenda Parlamentar Federal |

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Art. 18, §1º, III – Requisitos necessários e suficientes ¦ Art. 6º, VI, Decreto nº 522/2023

A contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos: - Empresa regularmente constituída e registrada no CREA/MT, com acervo técnico compatível com todas as parcelas de maior relevância que deverão serem apresentadas pela administração no termo de referência. - Responsável técnico (RT) com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, com experiência comprovada através de acervo técnico compatível com todas as parcelas de maior relevância que deverão serem apresentadas pela administração no termo de referência. - Execução conforme normas técnicas da ABNT aplicáveis: NBR 6118 (Concreto armado), NBR 8800 (Estrutura metálica), NBR 5410 (Instalações Elétricas) e demais normas pertinentes. - Licença ambiental e demais autorizações exigíveis em lei, quando aplicável. - Cumprimento das exigências da Lei nº 14.133/2021 quanto à habilitação jurídica, técnica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira. - Prazo de execução compatível com as necessidades da Administração, a ser definido no Projeto Básico/Termo de Referência. - Critérios de sustentabilidade: destinação adequada de resíduos de construção e demolição (RCD) conforme Resolução CONAMA nº 307/2002; preferência por materiais e processos de menor impacto ambiental, quando tecnicamente viáveis. - Capacidade Técnica comprovada para executar as parcelas de maior relevância: - Cobertura em estrutura metálica; - Instalações Hidrossanitárias; - Revestimentos

| IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 18, §1º, IV – Quantitativos e interdependências ¦ Art. 6º, II, Decreto nº 522/2023 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA DE INTERVENÇÃO (m2) | SERVIÇOS | COD. TCE/MT |
| 1 | Contratação de remanescente de obra para Conclusão da Unidade Básica de Saúde Tipo 1 — UBS Vila Irene | 832,38 | Obra civil Urbanização Paisagismo | 00063550 |
| ÁREA TOTAL: |  | 832,38 |  |  |

A estimativa de quantidades foi obtida com base no projeto executivo e na atualização da planilha orçamentária elaborados anteriormente. Visto que o objeto se trata de conclusão da construção.

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO

Art. 18, §1º, V – Análise de alternativas e justificativa técnica e econômica ¦ Art. 6º, VII, Decreto nº 522/2023

Foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade: a) Execução direta pela Administração Municipal: Inviável devido à complexidade da obra e a limitação de mão de obra pela prefeitura. b) Contratação de empresa especializada para execução de obras civis: ADOTADA. Esta solução é a mais adequada técnica e economicamente, pois permite execução coordenada e contínua dos serviços, com responsabilidade única do contratado, menor risco de interferências entre frentes de trabalho e maior eficiência no uso dos recursos públicos. O levantamento dos custos e quantitativos consideram os serviços inicialmente contratados e os executados pela empresa anterior.

| VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 18, §1º, VI – Preços unitários referenciais e memória de cálculo ¦ Art. 6º, III, Decreto nº 522/2023 |  |  |  |  |  |  |
| Item | Cód. TCE/MT | Descrição do Objeto | Unid. | Qtde. | Valor Est. (R$) | Total (R$) |
| 1 | 00063550 | Contratação de remanescente de obra para Conclusão da Unidade Básica de Saúde Tipo 1 — UBS Vila Irene | M2 | 832,38 | 1.375.500,00 | 1.375.500,00 |
| TOTAL ESTIMADO: |  |  |  |  |  | 1.375.500,00 |

Valor total estimado: R$ 1.375.500,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais) Valor obtido através da elaboração de planilha orçamentária referenciada ao SINAPI (06/2026 – Não Desonerado) e cotações de mercado Fonte: Emenda parlamentar nº 202523760005 (R$ 792.043,56) e Recurso Próprio (R$ 583.456,44)

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Art. 18, §1º, VII – Exigências de manutenção e assistência técnica ¦ Art. 6º, VIII, Decreto nº 522/2023

A solução contratada compreenderá, os seguintes componentes: - Obra Civil: Estrutura de concreto armado, vedações, esquadrias, instalações elétricas, hidrosanitárias, revestimentos de parede, piso e teto, instalações de combate a incêndio e pânico, estrutura metálica, cobertura, pintura de paredes, tetos, pisos e esquadrias, instalações de rede de lógica. - Urbanismo: Construção de passeio público, calçamentos internos, muro, estacionamento, acessibilidade. - Paisagismo: Construção de área gramada, plantio de palmeiras e outras plantas. Exigências de manutenção: a empresa contratada deverá fornecer, ao término da obra, manual de manutenção preventiva e corretiva dos serviços executados, bem como garantia mínima de 5 (cinco) anos para obras de engenharia, nos termos do art. 140, §6º, da Lei nº 14.133/2021. Eventuais serviços de assistência técnica durante o período de garantia serão acionados diretamente pela SMS, sem custo adicional para a Administração.

VIII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Art. 18, §1º, VIII – Parcelamento ou não da solução ¦ Art. 6º, IV, Decreto nº 522/2023

A contratação será realizada de forma global (não parcelada), abrangendo a execução simultânea de todo o objeto. Justificativa para a não adoção do parcelamento: a) Interdependência técnica: os serviços são tecnicamente interdependentes e devem ser executados de forma sequencial e coordenada. b) Economicidade: a contratação única possibilita melhor aproveitamento de equipamentos, mobilização de canteiro e mão de obra especializada, reduzindo os custos totais da obra em comparação à execução parcelada. c) Responsabilidade única: a execução por um único contratado facilita a gestão contratual, a fiscalização e a responsabilização por eventuais vícios ou defeitos na obra.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Art. 18, §1º, IX – Economicidade e aproveitamento de recursos ¦ Art. 6º, XI, Decreto nº 522/2023

A contratação gerará os seguintes resultados esperados: • Entrega da unidade básica de saúde • Possibilitar o acesso à saúde básica na região de implantação da edificação. • Economicidade obtida pela contratação, evitando duplicidade de mobilizações e reduzindo custos processuais e contratuais em comparação a múltiplos processos licitatórios.

| X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Art. 18, §1º, X – Capacitação e providências prévias ¦ Art. 6º, XII, Decreto nº 522/2023 |  |
| - Antes da celebração do contrato, a Administração deverá adotar as seguintes providências: - Verificação da regularidade fundiária da área de intervenção, com levantamento de eventuais interferências de redes de infraestrutura (água, esgoto, energia, telecomunicações). - Licença ambiental ou declaração de dispensa, conforme exigências do órgão ambiental competente, quando aplicável. - Elaboração da minuta de edital e de contrato pela equipe jurídica da Administração, com análise e parecer jurídico prévio. - Verificação da disponibilidade orçamentária e financeira para o exercício de 2026 e, se necessário, inclusão da despesa no orçamento suplementar. - Capacitação dos servidores designados para fiscalização e gestão contratual e fiscalização de contratos de engenharia. - Designação formal do Fiscal e do Gestor do Contrato, observado o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021. |  |
| XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES |  |
| Art. 18, §1º, XI – Correlatas e interdependentes ¦ Art. 6º, IX, Decreto nº 522/2023 |  |
| Contratação interdependente: | Não se aplica |
| Natureza da interdependência: | Não se aplica |
| Contratações correlatas: | Não identificadas no momento da elaboração deste ETP. |
| Sequenciamento sugerido: | Não se aplica |

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Art. 18, §1º, XII – Meio ambiente, logística reversa e sustentabilidade ¦ Art. 6º, XIII, Decreto nº 522/2023

Os potenciais impactos ambientais identificados e as respectivas medidas mitigadoras são: 1. Geração de resíduos de construção e demolição (RCD): o contratado deverá apresentar Plano de Gerenciamento de RCD, com destinação a área licenciada pelo órgão ambiental, conforme Resolução CONAMA nº 307/2002. 2. Supressão de vegetação: caso identificada, deverá ser precedida de autorização do órgão ambiental competente (SEMA/MT ou SMMA), com compensação nos termos da legislação ambiental aplicável. 3. Sustentabilidade: dar-se-á preferência ao uso de materiais com menor impacto ambiental, sempre que tecnicamente viável e sem prejuízo à qualidade da obra. Não se aplicam, no presente caso, requisitos de logística reversa específicos além dos já mencionados para RCD.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Art. 18, §1º, XIII – Adequação da contratação ¦ Art. 6º, V, Decreto nº 522/2023

Com base nos elementos levantados e analisados neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E SOCIAL da Conclusão da Unidade Básica de Saúde - tipo 1 - UBS Vila Irene A contratação atende plenamente ao interesse público, está alinhada ao Plano de Contratações Anual 2026, possui mercado fornecedor competitivo, dispõe de estimativa preliminar de valor fundamentada e apresenta os requisitos técnicos necessários à seleção do fornecedor mais adequado. Recomenda-se o prosseguimento do processo, com a elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência, Elaboração de da Planilha Orçamentaria Completa detalhada com base no SINAPI e abertura do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA (art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021), com critério de julgamento por MENOR PREÇO GLOBAL, por se tratar de obra de engenharia com características definíveis e objeto padronizável.

| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: | Claudio Henrique Donatoni |
| Cargo/Função: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Data: | Cáceres – MT, 24/07/2026 |
| ________________________________________ Claudio Henrique Donatoni Secretário Municipal de Saúde |  |

BASE LEGAL: Este ETP foi elaborado em conformidade com o art. 18, §1º, incisos I a XIII, da Lei nº 14.133/2021 (NLLC) e com os arts. 3º a 10 do Decreto Municipal nº 522/2023. Contém os elementos mínimos obrigatórios previstos no §2º do mesmo artigo: incisos I (necessidade), IV (quantitativos), VI (valor estimado), VIII (parcelamento) e XIII (posicionamento conclusivo), além dos demais elementos aplicáveis ao objeto.

Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES – ESTADO DE MATO GROSSO ANÁLISE E MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Art. 18, §1º, X ¦ Art. 22 ¦ Art. 103 da Lei nº 14.133/2021

| Documento: | Análise e Mapa de Riscos da Contratação |
| --- | --- |
| Objeto: | Contratação de remanescente de obra para Conclusão da Unidade Básica de Saúde Tipo 1 — UBS Vila Irene |
| Órgão/Entidade: | Prefeitura Municipal de Cáceres – MT |
| Secretaria Requisitante: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Responsável pela elaboração: | Claudio Henrique Donatoni - Secretário Municipal de Saúde |
| Versão: | 2.0 |
| Fundamento legal: | Art. 18, §1º, X; art. 22; e art. 103 da Lei nº 14.133/2021 ¦ Art. 6º, X, do Decreto Municipal nº 522/2023 |

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL Art. 18, §1º, X; art. 22; e art. 103 da Lei nº 14.133/2021 ¦ Decreto Municipal nº 522/2023, art. 6º, X

O presente documento constitui a Análise e o Mapa de Riscos da contratação para execução de obras de Conclusão da Unidade Básica de Saúde - tipo 1 - UBS Vila Irene, Município de Cáceres – MT, elaborado em atendimento às seguintes disposições legais: • Art. 18, §1º, X, da Lei nº 14.133/2021: determina que o Estudo Técnico Preliminar contenha as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, incluindo a análise de riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. • Art. 22 da Lei nº 14.133/2021: autoriza a inserção de matriz de alocação de riscos no edital, com indicação das responsabilidades entre contratante e contratado, de modo a promover a alocação eficiente dos riscos. • Art. 103 da Lei nº 14.133/2021: prevê que o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis, alocando-os entre contratante e contratado, conforme a natureza do risco e a capacidade de cada parte para gerenciá-lo. • Art. 6º, X, do Decreto Municipal nº 522/2023: estabelece que o ETP deverá demonstrar as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato. • Art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021: a fase preparatória do processo licitatório deve compreender a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS

A análise de riscos foi conduzida pela metodologia qualitativa de probabilidade × impacto, com escala de 1 a 5 para cada dimensão, resultando em Nível de Risco (Score = P × I) classificado em quatro categorias:

| BAIXO (1–4) | MÉDIO (5–9) | ALTO (10–14) | CRÍTICO (15–25) |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscos aceitáveis; monitoramento rotineiro suficiente. | Atenção; medidas preventivas recomendadas. | Ação prioritária; medidas mitigadoras imediatas. | Intolerável; exige resposta urgente e alocação contratual. |

Quanto à ALOCAÇÃO DE RISCOS (art. 22 e art. 103 da Lei nº 14.133/2021), cada risco foi atribuído a: • CONTRATANTE: riscos cuja origem, controle ou mitigação dependem preponderantemente da Administração (ex.: falhas de projeto, atraso em recursos, decisões administrativas). • CONTRATADA: riscos inerentes à execução contratual, ao domínio técnico do objeto e à gestão operacional da empresa (ex.: qualidade de execução, acidentes de trabalho, logística de materiais). • COMPARTILHADO: riscos cujas causas ou medidas de mitigação dependem de ação conjunta de ambas as partes (ex.: condições climáticas, interferências com unidades habitacionais).

3. MAPA DE RISCOS DETALHADO Identificação, avaliação e tratamento de cada risco por categoria

▸ RISCOS TÉCNICO

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Deterioração de elementos já executados devido à paralisação da obra | 2 | 5 | 10 | ALTO |
| CAUSA | Lapso temporal entre o abandono da obra pela empresa anterior e o inicio dos serviços pela nova contratada |  |  |  |  |
| AÇÃO | Elaboração de laudo técnico pré início da execução pela nova contratada. (Antes da OIS) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  | Fiscal de Execução |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-02 | Serviços executados anteriormente fora de especificação técnica | 2 | 4 | 8 | MÉDIO |
| CAUSA | Ausência do Responsável Técnico da empresa anteriormente contratada no canteiro de obras |  |  |  |  |
| AÇÃO | Revisão técnica do projeto antes da licitação; |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  | Contratante |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-03 | Patologias construtivas preexistentes (fissuras, infiltrações, corrosão de armaduras) | 3 | 4 | 12 | ALTO |
| CAUSA | Exposição a intemperes devido ao lapso temporal existente entre o abandono da obra e o reinicio. |  |  |  |  |
| AÇÃO | Realização de Laudo técnico demonstrado as condições em que a nova contratada estará recebendo a obra. (Antes da OIS) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  | Fiscal de Execução |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-04 | Incompatibilidade entre projetos existentes (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário) | 2 | 3 | 6 | MÉDIO |
| CAUSA | Falha na integração de projetos arquitetônicos e complementares |  |  |  |  |
| AÇÃO | Verificação do projeto hidráulico vs. altimétrico antes da execução; reunião de alinhamento técnico no início do contrato. (Antes da OIS) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Compartilhado |  | Responsável Técnico (Contratada) ¦ Fiscal de Execução (Contratante) |  |  |

▸ RISCOS OPERACIONAL

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-01 | Falhas no planejamento e cronograma físico-financeiro | 3 | 4 | 12 | ALTO |
| CAUSA | Formação de equipe reduzida devido a falta de mão de obra especializada na região |  |  |  |  |
| AÇÃO | Prever com antecedência as etapas que necessitam de mão de obra especializada para planejar e realizar a contratação no período adequado (Durante a execução da obra) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico (Contratada) |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-02 | Atraso na mobilização de equipe, equipamentos ou fornecimento de materiais | 3 | 3 | 9 | MÉDIO |
| CAUSA | Problemas logísticos, falta de determinados materiais na região |  |  |  |  |
| AÇÃO | Plano de compras de materiais que anteceda as etapas construtivas. (Durante a execução da obra) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico (Contratada) |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-03 | Acidente de trabalho ou incidente envolvendo trabalhadores ou terceiros | 2 | 4 | 8 | MÉDIO |
| CAUSA | Descumprimento de NRs, ausência de EPI, sinalização inadequada da obra |  |  |  |  |
| AÇÃO | Exigência de PCMSO, PPRA e PCMAT; uso obrigatório de EPI; sinalização viária de obra conforme Resolução CONTRAN nº 160/2004; fiscalização preventiva. (Durante a execução da obra) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico (Contratada) |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-04 | Condições climáticas adversas (chuvas prolongadas) | 3 | 3 | 9 | MÉDIO |
| CAUSA | O cronograma prevê que a obra ocorrerá durantes alguns meses de grande incidência pluviométrica (dezembro / janeiro / fevereiro) |  |  |  |  |
| AÇÃO | Planejamento de frentes de obra por etapas possibilitando o trabalho interno durante os períodos chuvosos. (Durante a execução da obra) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Compartilhado |  | Responsável Técnico (Contratada) ¦ Fiscal de Execução (Contratante) |  |  |

▸ RISCOS FINANCEIRO

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Aumento de preços de insumos (inflação da construção civil) | 4 | 3 | 12 | ALTO |
| CAUSA | Variação do mercado, inflação do setor |  |  |  |  |
| AÇÃO | Cláusula de reajuste pelo INCC após 12 meses (art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021); reserva orçamentária de contingência; Marco inicial: 12 meses após a data base do orçamento, salvo em casos de atrasos provocados pela contratada) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico (Contratada) ¦ Fiscal de Execução (Contratante) |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-02 | Inadimplência ou incapacidade financeira da empresa contratada | 2 | 5 | 10 | ALTO |
| CAUSA | Limitações orçamentárias, contingenciamento ou falha de programação financeira |  |  |  |  |
| AÇÃO | Garantia ou Seguro de obras; fluxo financeiro mensal alinhado ao cronograma físico; monitoramento pela gestão fiscal. (Antes da OIS) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Contratada |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-03 | Necessidade de aditivo por variação de quantitativos abaixo de 2% do global | 2 | 3 | 6 | BAIXO |
| CAUSA | Pequenas variações na quantificação dos serviços |  |  |  |  |
| AÇÃO | Projeto básico detalhado e revisado antes da licitação; adoção do regime de empreitada global minimiza riscos de aditivos por variação de quantitativos. (Durante a execução) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico (Contratada) |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-04 | Necessidade de aditivo por variação de quantitativos acima de 2% do global | 2 | 4 | 8 | MÉDIO |
| CAUSA | Alterações qualitativas, fato superveniente ou erro grosseiro de projeto |  |  |  |  |
| AÇÃO | Projeto básico detalhado e revisado antes da licitação; adoção do regime de empreitada global minimiza riscos de aditivos por variação de quantitativos. (Durante a execução) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  | Fiscal de Execução (Contratante) |  |  |

▸ RISCOS JURÍDICO/ADMIN.

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ-01 | Impugnações, recursos administrativos ou mandados de segurança na licitação | 2 | 3 | 6 | MÉDIO |
| CAUSA | Irregularidades formais no edital, restrições à competitividade |  |  |  |  |
| AÇÃO | Edital robusto e revisado juridicamente; ampla publicidade; análise de conformidade com a Lei nº 14.133/2021 antes da publicação; parecer jurídico prévio. (Durante abertura do processo licitatório) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  | Comissão de Licitação (Contratante) |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ-02 | Descumprimento contratual pela empresa (inexecução parcial ou total) | 2 | 5 | 10 | ALTO |
| CAUSA | Dificuldades financeiras, técnicas ou gerenciais da contratada |  |  |  |  |
| AÇÃO | Garantia contratual de 10%; fiscalização ativa com registro em Diário de Obra; notificações formais e instauração de processo sancionatório em caso de inadimplemento (arts. 155-158 da Lei nº 14.133/2021). (Determinar garantias em Termo de Referência e Contrato) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico (Contratada) |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ-03 | Questionamentos de órgãos de controle (TCE/MT, CGM) sobre a contratação | 2 | 4 | 8 | MÉDIO |
| CAUSA | Falhas processuais, documentação incompleta ou irregularidades na execução |  |  |  |  |
| AÇÃO | Instrução processual completa (DFD, ETP, TR, matriz de riscos); documentação de todas as fases; relatórios periódicos de acompanhamento; conformidade com a Lei nº 14.133/2021. (Fase preparatório da Licitação) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  | Secretário Demandante |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ-04 | Tentativa de subcontratação irregular ou de cessão do contrato. | 2 | 4 | 8 | MÉDIO |
| CAUSA | Possibilidade de a contratada promover a subcontratação de parcelas do objeto ou a cessão total/parcial do contrato administrativo, em desacordo com o art. 122 da Lei nº 14.133/2021. |  |  |  |  |
| AÇÃO | Previsão expressa no edital e contrato, exigência de declaração formal sobre subcontratação, Conferência de vínculos trabalhistas e presença de equipes. (Durante elaboração de documentos da fase preparatório da licitação e durante a fiscalização durante a execução) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  | Secretário Demandante e Gestor de contrato |  |  |

| ▸ RISCOS AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| RA-01 | Geração de poeira, ruído e incômodos aos moradores durante as obras | 4 | 2 | 8 | MÉDIO |
| CAUSA | Movimentação de terra, tráfego de equipamentos pesados, britagem |  |  |  |  |
| AÇÃO | Umectação periódica de vias; barreiras físicas e sinalizações; respeito a horários de trabalho; plano de comunicação social. (Durante a execução) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-02 | Disposição irregular de resíduos de construção (RCD) | 2 | 3 | 6 | MÉDIO |
| CAUSA | Falta de Plano de Gerenciamento de RCD ou negligência na destinação |  |  |  |  |
| AÇÃO | Exigência de PGRCC no contrato; fiscalização do destino dos RCDs; destinação a área licenciada conforme Resolução CONAMA nº 307/2002. (Durante a execução) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico |  |  |

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | SCORE | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-03 | Impactos causados por armazenamento inadequado de materiais | 1 | 4 | 4 | BAIXO |
| CAUSA | Armazenagem de materiais básicos sobre calçadas e rua. |  |  |  |  |
| AÇÃO | Realizar o armazenamento nos perímetros do terreno ou, se necessário ser externo, em caçambas tipo papa entulho (Durante a execução) |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratada |  | Responsável Técnico |  |  |

▸ RISCOS SOCIAL

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO |  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | SCORE |  | NÍVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-01 | Atraso da obra impactando a entrega da unidade de saúde |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  | ALTO |
| CAUSA | Atrasos acumulados nos riscos técnicos, operacionais ou financeiros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO | Plano de contingência para aceleração. (Durante a execução) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Compartilhado |  |  |  | Responsável Técnico (Contratada) ¦ Gestor de Contrato (Contratante) |  |  |  |  |
| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  | SCORE |  | NÍVEL |  |
| RS-02 | Insatisfação ou conflito com a comunidade beneficiária | 2 |  | 2 |  | 4 |  | BAIXO |  |
| CAUSA | Falta de comunicação prévia sobre impactos das obras, ruídos e acessos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÃO | Comunicação prévia à comunidade; canal de ouvidoria da Prefeitura; reunião informativa antes do início das obras. (Após OIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESP. | Alocação: Contratante |  |  | Responsável Técnico (Contratada) ¦ Fiscal de execução (Contratante) |  |  |  |  |  |

4. MATRIZ CONSOLIDADA DE RISCOS Resumo de todos os riscos com score e nível – art. 22 da Lei nº 14.133/2021

| ID | CATEGORIA | RISCO | P | I | SCORE | NÍVEL | ALOCAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Técnico | Deterioração de elementos já executados devido à paralisação da obra | 2 | 5 | 10 | ALTO | Contratante |
| RT-02 | Técnico | Serviços executados anteriormente fora de especificação técnica | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Contratante |
| RT-03 | Técnico | Patologias construtivas (fissuras, infiltrações, corrosão de armaduras) | 3 | 4 | 12 | ALTO | Contratante |
| RT-04 | Técnico | Incompatibilidade entre projetos existentes (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário) | 2 | 3 | 6 | MÉDIO | Compartilhado |
| RO-01 | Operacional | Falhas no planejamento e cronograma físico-financeiro | 3 | 4 | 12 | ALTO | Contratada |
| RO-02 | Operacional | Atraso na mobilização de equipe, equipamentos ou fornecimento de materiais | 3 | 3 | 9 | MÉDIO | Contratada |
| RO-03 | Operacional | Acidente de trabalho ou incidente envolvendo trabalhadores ou terceiros | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Contratada |
| RO-04 | Operacional | Condições climáticas adversas (chuvas prolongadas) | 3 | 3 | 9 | MÉDIO | Compartilhado |
| RF-01 | Financeiro | Aumento de preços de insumos (inflação da construção civil) | 4 | 3 | 12 | ALTO | Contratada |
| RF-02 | Financeiro | Inadimplência ou incapacidade financeira da empresa contratada | 2 | 5 | 10 | ALTO | Contratada |
| RF-03 | Financeiro | Necessidade de aditivo por variação de quantitativos abaixo de 2% do global | 2 | 3 | 6 | MÉDIO | Compartilhado |
| RF-04 | Financeiro | Necessidade de aditivo por variação de quantitativos acima de 2% do global | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Compartilhado |
| RJ-01 | Jurídico/Admin. | Impugnações, recursos administrativos ou mandados de segurança na licitação | 2 | 3 | 6 | MÉDIO | Contratante |
| RJ-02 | Jurídico/Admin. | Descumprimento contratual pela empresa (inexecução parcial ou total) | 2 | 5 | 10 | ALTO | Contratada |
| RJ-03 | Jurídico/Admin. | Questionamentos de órgãos de controle (TCE/MT, CGM) sobre a contratação | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Contratante |
| RJ-04 | Jurídico/Admin. | Tentativa de subcontratação irregular ou de cessão do contrato. | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Contratante |
| RA-01 | Ambiental | Geração de poeira, ruído e incômodos aos moradores durante as obras | 4 | 2 | 8 | MÉDIO | Contratada |
| RA-02 | Ambiental | Disposição irregular de resíduos de construção (RCD) | 2 | 3 | 6 | MÉDIO | Contratada |
| RA-03 | Ambiental | Impactos causados por armazenamento inadequado de materiais | 1 | 4 | 4 | BAIXO | Contratada |
| RS-01 | Social | Atraso da obra impactando a entrega da unidade de saúde | 3 | 4 | 12 | ALTO | Compartilhado |
| RS-02 | Social | Insatisfação ou conflito com a comunidade beneficiária | 2 | 2 | 4 | BAIXO | Contratante |

5. MAPA DE CALOR (HEAT MAP) Distribuição dos riscos na matriz 5×5 de Probabilidade × Impacto

| P/I | I=1 Baixo | I=2 Leve | I=3 Moderado | I=4 Grave | I=5 Catastrofico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=5 Quase Certa | – |  | – | – | – |
| P=4 Provável | – | RA-01 | RF-01 | – | – |
| P=3 Possível | – | – | RO-02 RO-04 | RT-03 RO-01 RS-01 | – |
| P=2 Improvável | – | RS-02 | RT-04 RF-03 RJ-01 RA-02 | RT-02 RO-03 RJ-03 RJ-04 RF-04 | RT-01 RF-02 RJ-02 |
| P=1 Rara | – | – | – | RA-03 | – |

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A análise dos 20 riscos identificados para a contratação de empresa especializada em engenharia para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde - tipo 1 - UBS Vila Irene evidencia que: • Os riscos de maior criticidade (ALTO) são: RT-01, RT-03, RO-01, RF-01, RF-02, RJ-02 e RS-01, todos com score 10–12. • Não foram identificados riscos de nível CRÍTICO (score ≥ 15), o que indica que a contratação é viável desde que as medidas de mitigação descritas sejam efetivamente implementadas. • Os riscos financeiros (RF-02 – atraso/insuficiência de recursos, score 10) e jurídico-contratuais (RJ-02 – descumprimento contratual, score 10) exigem atenção especial, com a garantia contratual de 10% e o controle rigoroso da dotação orçamentária. • A alocação de riscos à Contratada inclui, principalmente, os riscos operacionais e de execução, enquanto à Contratante cabem os riscos decorrentes do projeto, dos recursos públicos e das decisões administrativas. • Sugere-se a inclusão da clausula de alocação de risco, devendo ser encaminhada e revisada pela PGM antes das publicações licitatórias. CLÁUSULA XX – MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS Nos termos dos arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021, fica instituída a presente Matriz de Alocação de Riscos, integrante deste contrato, com a finalidade de distribuir entre as partes os riscos inerentes à execução do objeto, estabelecer as consequências de sua materialização e definir os mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. §1º A alocação dos riscos observa a capacidade de cada parte de preveni-los, mitigá-los e gerenciá-los, sendo classificados como de responsabilidade da Contratante, da Contratada ou Compartilhados. §2º A materialização de qualquer risco deverá ser formalmente comunicada à outra parte, acompanhada de documentação comprobatória, incluindo relatórios técnicos, medições ou laudos, para fins de análise dos impactos contratuais. §3º O reequilíbrio econômico-financeiro será admitido quando comprovado o impacto direto do evento sobre os encargos assumidos, nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, observada a alocação do risco prevista nesta cláusula. §4º Constituem riscos técnicos: I – Deterioração de elementos já executados, alocado à Contratante, ensejando adequação de escopo e reequilíbrio mediante comprovação técnica; II – Serviços executados anteriormente fora de especificação, alocado à Contratante, com possibilidade de revisão e reequilíbrio; III – patologias construtivas, de natureza compartilhada, sendo atribuídas à Contratante quando preexistentes e à Contratada quando decorrentes da execução, com reequilíbrio cabível apenas quando não imputável à Contratada; IV – Incompatibilidade entre projetos, de natureza compartilhada, ensejando ajustes técnicos e reequilíbrio proporcional. §5º Constituem riscos operacionais: I – Falhas de planejamento e cronograma, alocadas à Contratada, sujeitas a penalidades, sem direito a reequilíbrio; II – Atraso na mobilização de equipe, equipamentos ou materiais, alocado à Contratada, com aplicação de sanções; III – acidentes de trabalho ou com terceiros, de responsabilidade exclusiva da Contratada, sem direito a reequilíbrio; IV – Condições climáticas adversas, de natureza compartilhada, podendo ensejar prorrogação de prazo, sem reequilíbrio, salvo eventos excepcionais caracterizados como caso fortuito ou força maior. §6º Constituem riscos financeiros: I – Variação de preços de insumos, alocada à Contratada, sendo tratada por meio de reajuste contratual, nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021; II – Incapacidade financeira da Contratada, de sua exclusiva responsabilidade, podendo ensejar rescisão contratual e execução da garantia; III – variação de quantitativos, de natureza compartilhada, podendo ensejar termo aditivo e reequilíbrio econômico-financeiro. §7º Constituem riscos jurídico-administrativos: I – impugnações e recursos no processo licitatório, de responsabilidade da Contratante, sem repercussão em reequilíbrio; II – Descumprimento contratual pela Contratada, sujeito à aplicação de sanções, inclusive rescisão e execução de garantia, sem direito a reequilíbrio; III – questionamentos de órgãos de controle, de responsabilidade da Contratante, podendo ensejar ajustes contratuais e reequilíbrio, quando houver impacto direto na execução; IV – Tentativa de subcontratação irregular ou cessão do contrato, de responsabilidade da Contratada, sujeita à aplicação de sanções administrativas, inclusive multa e rescisão contratual, não sendo cabível reequilíbrio. §8º Fica vedada à Contratada a cessão ou transferência, total ou parcial, do contrato, bem como a subcontratação de parcelas do objeto sem prévia e expressa autorização da Administração, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021, permanecendo integralmente responsável pela execução do objeto. §9º Constituem riscos ambientais, integralmente alocados à Contratada, aqueles decorrentes da execução da obra, incluindo geração e destinação de resíduos, poluição, incômodos ao entorno e armazenamento inadequado de materiais, sendo de sua responsabilidade a reparação integral dos danos, sem direito a reequilíbrio. §10 Constituem riscos sociais: I – Atraso na entrega da obra, de natureza compartilhada, podendo ensejar prorrogação de prazo ou aplicação de penalidades, conforme a causa, com reequilíbrio cabível quando não imputável à Contratada; II – Conflitos com a comunidade, alocados à Contratante, podendo ensejar ajustes operacionais e reequilíbrio, quando comprovado impacto direto na execução. §11 A presente matriz vincula as partes durante toda a execução contratual, servindo como parâmetro para a gestão do contrato, aplicação de sanções e análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. RECOMENDAÇÕES: (i) incluir a Matriz de Alocação de Riscos como cláusula contratual, nos termos dos arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021; (ii) exigir garantia contratual de 10%; (iii) designar Fiscal Técnico com experiência em obras civis; (iv) realizar reunião de alinhamento antes da OIS; (v) monitorar o cronograma quinzenalmente nos primeiros 60 dias.

BASE LEGAL: Este documento foi elaborado em conformidade com o art. 18, §1º, X; art. 22; e art. 103 da Lei nº 14.133/2021, e com o art. 6º, X, do Decreto Municipal nº 522/2023. A Matriz de Alocação de Riscos deverá ser incorporada ao Edital e ao Contrato antes da abertura da licitação.

| Elaborado por: | Claudio Henrique Donatoni |
| --- | --- |
| Cargo/Função: | Secretário Municipal de Saúde |
| Data: | Cáceres – MT, 24/07/2026 |

________________________________________ Claudio Henrique Donatoni Secretário Municipal de Saúde

ANEXO IV

# ANEXO II - TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A).......................................................... E A EMPRESA .............................................................

A Prefeitura Municipal de Cáceres, por intermédio do(a) .................................... (órgão) contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, órgão oficial de publicação do Município de Cáceres ....de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ....................................,., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº ............... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da legislação correlata aplicável à espécie e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para execução de obra remanescente para Conclusão da Unidade Básica de Saúde Tipo 1 — UBS Vila Irene., localizada a rua Santa Helena esquina com Santa Luzia, bairro Vila Irene - Município de Cáceres-MT.

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição.

1.3.  Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ______.

1.4. O custo estimado para essa contratação é R$ 1.375.500,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais) sendo: R$ 583.456,44 recurso próprio e R$ 792.043,56 Emenda parlamentar nº 202523760005 (recurso federal).

1.5. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Índice Nacional

de Custos da Construção – INCC-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

1.6. Na hipótese de atraso ou não divulgação do índice oficial de reajustamento na data prevista para sua aplicação, o CONTRATANTE efetuará o pagamento com base na última variação oficialmente divulgada, a título provisório.

1.6.1. Após a publicação do índice definitivo aplicável ao período, será realizado o ajuste financeiro correspondente, mediante compensação da diferença apurada, a maior ou a menor, na fatura subsequente.

1.6.2. Caso não haja índice divulgado para o período de referência, o reajuste ficará suspenso até a sua publicação oficial, vedado o pagamento com base em estimativas ou índices não oficialmente reconhecido.

1.7. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

1.8. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

1.9. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

1.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.11. O reajuste será realizado por apostilamento.

2.    CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.2. O prazo para execução da obra  é de 240 (duzentos) dias contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

2.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado e demonstrado o interesse público, observados os requisitos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, mediante formalização através de termo aditivo.

2.2.1. A prorrogação ficará condicionada à comprovação de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, admitida a negociação com o contratado para esse fim.

2.2.3. Para a formalização da prorrogação, deverão constar nos autos do processo administrativo:

a) justificativa técnica circunstanciada demonstrando a necessidade da prorrogação;
b) relatório de fiscalização atestando a regular execução contratual;
c) manifestação expressa do contratado quanto ao interesse na prorrogação;
d) comprovação da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) manifestação da autoridade competente autorizando a celebração do termo aditivo.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, a Administração deverá reavaliar a composição de custos da contratação, com vistas à verificação da manutenção da vantajosidade, podendo ser ajustados ou suprimidos, mediante negociação entre as partes, os custos comprovadamente não renováveis ou já amortizados, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3.     CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão/Unidade: 02.05.02

Funcional-Programática: 10 301 1003 1006 0000

Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00

Fonte de Recurso: 1.601/1.500

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.      CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1. A aferição da execução contratual para fins de pagamento será realizada por meio de medições físico-financeiras, observando-se o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, a planilha orçamentária contratual, o projeto básico, memorial descritivo e demais documentos técnicos que integram a contratação.

4.1.1. Para solicitação da medição, a Contratada deverá apresentar, no mínimo, os seguintes documentos:

a) Planilha de medição dos serviços executados no período;

b) Memória de cálculo dos quantitativos medidos;

c) Relatório fotográfico atualizado da execução da obra;

d) Diário de obra referente ao período medido;

e) Cronograma físico-financeiro atualizado;

f) Nota fiscal correspondente;

g) Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, quando exigidas;

h) Ensaios tecnológicos e demais documentos técnicos eventualmente solicitados pela fiscalização.

4.1.1.2. Somente serão considerados para fins de pagamento os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, em conformidade com as especificações técnicas contratuais.

4.1.1.3. A fiscalização poderá rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com os projetos, normas técnicas, especificações do Termo de Referência ou demais documentos contratuais, hipótese em que a Contratada deverá promover as correções necessárias sem ônus adicional para a Administração.

4.1.1.4. O pagamento será efetuado proporcionalmente ao percentual físico executado e aceito pela Administração, observada a compatibilidade com o cronograma físico-financeiro da obra.

4.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

4.2.1. não produzir os resultados acordados,

4.2.1.1. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

4.1.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

4.2.	A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

4.2.1.	Planilha de Boletim de Medição constando as etapas concluídas em sua totalidade de acordo com o previsto em cronograma físico-financeiro, acompanhado de oficio de encaminhamento de medição, relatório fotográfico, ensaios tecnológicos e diário de obras referente ao período considerado para a aferição dos serviços.

4.2.2.	Não será analisado nenhum pedido de medição e pagamento que não venha acompanhado pelos documentos citados no item 19.2.1.

5.       CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

O reajuste será aplicado com periodicidade anual, somente após o transcurso de 12 (doze) meses contados da data-base da planilha orçamentária que fundamentou o valor estimado desta contratação. Essa data-base corresponde ao momento de referência utilizado para formação dos preços constantes do orçamento que embasou o presente TR, garantindo a recomposição inflacionária adequada, nos termos do art. 135 da Lei nº 14.133/2021.

O índice de reajuste adotado será o INCC – Índice Nacional da Construção Civil (FGV), salvo se houver determinação diversa da SINFRA/MT ou previsão específica no edital.

6.     CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1.	Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de Planilha dos serviços executados; Memoria de cálculo dos quantitativos medidos; Identificação dos locais de medição citadas na memória de cálculo; Relatório Fotográfico; Diário de obras; Oficio de solicitação; Atualização do cronograma da etapa medida, contendo os valores contratados e medidos.

6.1.2	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.1.3.	O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

6.1.4.	Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.1.5.	O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

6.1.6.	O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

6.1.7.	O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

6.1.11.	O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

6.1.12.	A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

6.1.13.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo.

6.1.14.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.15.	Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.1.16.	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.1.17.	Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

6.1.18.	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

6.1.19.	Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

6.1.20.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

6.1.21.	Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

6.1.22.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.1.23.	Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

6.1.24.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.     CLAÚSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

7.2.1	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da(s) empresa(a) contratada(a) para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros, caso seja necessário;

7.2.2	A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

7.2.3	O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.3.1.	O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.3.2.	Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.3.3.	O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2. Os prazos definidos poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

8.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega das etapas da obra;

8.4. Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

8.5. É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

8.6. Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, a fiscalização da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, as etapas da obra no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

8.7. Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

8.8. Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados às etapas da obra entregues;

8.9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.9.1. São obrigações da Contratante:

8.9.1.1. Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

8.9.1.2. Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

8.9.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das etapas da obra recebidas;

8.9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

8.9.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

8.9.1.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

8.9.1.7. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

8.9.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias à entrega da obra, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

8.9.1.9. Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por serviços de má qualidade.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1.	Na aplicação das sanções serão considerados:

9.1.1.	A natureza e a gravidade da infração cometida.

9.1.2.	As peculiaridades do caso concreto

9.1.3.	As circunstâncias agravantes ou atenuantes

9.1.4.	Os danos que dela provierem para a Administração Pública

9.1.5.	A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.1.6.	A multa será recolhida em percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

9.1.7.	Para as infrações previstas no Termo de Referência, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado.

9.1.8.	As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.2.	Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.3.	A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.3.1.	Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos Termo de Referência, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar cuja duração observará o prazo previsto no art. 156 da lei n.º 14.133/2021.

9.3.2.	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.6.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

9.3.3.	A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produz.

9.4. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.4.1. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.5.1. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causado.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.5. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

10.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.6.3. Indenizações e multas.

10.7. A extinção do contrato não impede o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que poderá ser concedida indenização por meio de termo indenizatório, nos termos do art. 131 da Lei nº 14.133/2021.

10.7.1. O reconhecimento do desequilíbrio ficará condicionado à comprovação, pela parte interessada, da ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, ou ainda de fato decorrente de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, que tenha impactado de forma extraordinária a equação econômico-financeira do contrato.

10.7.2. O pedido deverá ser formalmente protocolado e instruído com:

I – Demonstração analítica da variação efetiva dos custos;

II – Planilhas comparativas entre a proposta original e os valores impactados;

III – documentos fiscais e contábeis comprobatórios;

IV – Memória de cálculo detalhada do valor pleiteado.

10.7.3. A Administração procederá à análise técnica e jurídica do pleito, podendo solicitar diligências complementares, sendo a eventual indenização limitada ao montante comprovadamente necessário à recomposição da equação econômico-financeira originalmente pactuada.

10.7.4. A indenização, quando reconhecida, será formalizada por termo indenizatório específico, após decisão fundamentada da autoridade competente.

10.8. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

10.9. O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

10.10. Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

10.11. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

10.11.1. A garantia contratual – prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021);

10.11.2. Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

  - Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (art. 121, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

  - O contratante poderá ainda:

    - nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e

    - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Vinculação ao Edital e à Proposta

15.1. O presente Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência Eletrônica nº _/__, seus anexos, à proposta vencedora apresentada pela CONTRATADA, bem como aos demais documentos que integram o processo administrativo correspondente, independentemente de transcrição, para todos os fins de direito, nos termos do art. 92, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato que não possam ser solucionadas administrativamente, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

17.1. O presente contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021.

17.2. No regime de empreitada por preço global, a CONTRATADA obriga-se à execução integral do objeto pelo preço certo e total constante de sua proposta comercial, compreendendo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, transportes, administração, tributos e demais despesas necessárias à completa execução da obra.

17.3. A execução dos serviços deverá observar rigorosamente os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, Termo de Referência, normas técnicas aplicáveis e demais documentos integrantes do processo de contratação.

17.4. A CONTRATADA será responsável pela adequada execução de todas as etapas da obra, respondendo tecnicamente pela qualidade, segurança, estabilidade, durabilidade e conformidade dos serviços executados.

17.5. As medições e os pagamentos observarão o cumprimento das etapas e metas físicas do Cronograma Físico-Financeiro efetivamente concluídas e aceitas pela fiscalização, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021.

17.6. As alterações contratuais quantitativas ou qualitativas eventualmente necessárias observarão os limites e hipóteses previstos nos arts. 124 a 126 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e formalização por termo aditivo.

17.7. A existência de serviços, materiais ou procedimentos necessários à perfeita execução do objeto, ainda que não expressamente mencionados nos documentos contratuais, mas inerentes à natureza da contratação, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela completa execução da obra.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Será exigida da CONTRATADA, como condição para assinatura do contrato, garantia de execução contratual correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021.

18.2. A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como resguardar a Administração quanto a prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual, inexecução parcial ou total do objeto, abandono da obra, falhas executivas, atrasos injustificados e demais situações que possam comprometer a adequada execução contratual.

18.3. A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária emitida por instituição autorizada a funcionar no País.

18.4. A garantia deverá ser apresentada no prazo estabelecido pela Administração, previamente à assinatura do contrato, sob pena de convocação dos licitantes remanescentes, sem prejuízo das sanções cabíveis.

18.5. No caso de seguro-garantia, a apólice deverá possuir vigência durante toda a execução contratual, permanecendo válida até a extinção das obrigações da CONTRATADA, inclusive em eventual prorrogação contratual, devendo ser renovada ou endossada sempre que houver alteração do prazo de vigência do contrato.

18.6. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, pelas multas aplicadas e pelos prejuízos causados à Administração em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato, observados os limites legais.

18.7. A garantia somente será liberada ou restituída após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra e comprovação do cumprimento integral das obrigações contratuais, inclusive trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

18.8. Havendo alteração do valor contratual, a CONTRATADA deverá promover a complementação ou redução proporcional da garantia, conforme o caso.

18.9. A não apresentação, renovação ou complementação da garantia contratual poderá ensejar a rescisão do contrato e aplicação das sanções administrativas previstas na legislação vigente.

19. CLÁUSULA NONA – DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

19.1 Integra este contrato, como Anexo I, a Matriz de Alocação de Riscos constante do Termo de Referência, elaborada nos termos dos arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021, a qual estabelece a distribuição objetiva dos riscos da contratação entre as partes, vinculando sua execução, gestão contratual e análise de reequilíbrio econômico-financeiro.

### 20. CLÁUSULA VIGÉSIMA– DO CONFLITO DE INTERESSES

20.1. A CONTRATADA declara que não possui, direta ou indiretamente, qualquer situação que configure conflito de interesses com a Administração Pública, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

20.2. Considera-se conflito de interesses qualquer situação em que interesses particulares da CONTRATADA, de seus sócios, administradores ou representantes legais possam comprometer, influenciar ou aparentar comprometer a imparcialidade e a boa-fé na execução do contrato.

20.3. A CONTRATADA obriga-se a comunicar formalmente à Administração, de imediato, a superveniência de qualquer fato que possa configurar potencial conflito de interesses durante a execução contratual.

20.4. Constatada situação de conflito de interesses não sanada no prazo fixado pela Administração, poderá ser determinada a adoção de medidas mitigadoras ou, conforme o caso, a aplicação das penalidades cabíveis, inclusive a extinção contratual, observados o contraditório e a ampla defesa.

### 21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DA PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

21.1. As partes comprometem-se a cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e demais normas aplicáveis relativas à proteção de dados pessoais, no âmbito da execução deste contrato.

21.2. A CONTRATADA obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso exclusivamente para fins de execução do objeto contratual, vedada sua utilização para finalidade diversa.

21.3. A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais e informações sensíveis contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração, divulgação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

21.4. Caso ocorra incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Administração, apresentando as informações necessárias para eventual notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD e aos titulares afetados.

21.5. A CONTRATADA responderá por eventuais danos decorrentes de tratamento irregular de dados pessoais, quando comprovada sua responsabilidade.

21.6. Encerrada a execução contratual, a CONTRATADA deverá eliminar ou devolver à Administração os dados pessoais tratados, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória.

### 22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA SUSTENTABILIDADE E DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

22.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto contratual observando os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e a legislação ambiental vigente.

22.2. Na execução da obra, a CONTRATADA compromete-se a:

I – adotar práticas que promovam a redução do consumo de recursos naturais;
II – utilizar, sempre que tecnicamente viável, materiais ambientalmente adequados e de menor impacto ambiental;
III – promover a correta destinação de resíduos da construção civil, nos termos da legislação aplicável;
IV – prevenir e mitigar impactos ambientais decorrentes da execução da obra;
V – cumprir integralmente as condicionantes previstas nas licenças ambientais eventualmente exigidas.

22.3. A CONTRATADA será responsável por eventuais danos ambientais decorrentes da execução do contrato, quando comprovada sua culpa ou dolo, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

22.4. O descumprimento das obrigações ambientais poderá ensejar a aplicação de penalidades previstas neste contrato, inclusive a suspensão dos serviços até a regularização.

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....

__________________

Responsável legal da CONTRATANTE

______________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-